**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2**

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 1.

Lần họp: Lần 4.

Các thành viên có tham dự: (5 thành viên)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 18120655 | Phạm Minh Vương | [minhvuongpham025@gmail.com](mailto:minhvuongpham025@gmail.com) | 0988788146 | Project manager, coder |
| 2 | 18120641 | Nguyễn Bách Tùng | [bachtung1712@gmail.com](mailto:bachtung1712@gmail.com) | 0703358081 | Coder |
| 3 | 18120644 | Nguyễn Cát Tường | [nct542@gmail.com](mailto:nct542@gmail.com) | 0385404497 | Business analyst, coder |
| 4 | 18120649 | Nguyễn Phạm Phúc Việt | [viettk14nbk@gmail.com](mailto:viettk14nbk@gmail.com) | 0385260013 | Technical, coder |
| 5 | 18120654 | Nguyễn Phan Công Vương | [congvuong1518@gmail.com](mailto:congvuong1518@gmail.com) | 0869321701 | Leader, coder |

Các thành viên vắng mặt: (Không có)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Nhóm tiếp tục hoàn thiện về đồ án của nhóm với các yêu cầu sau:

Làm gì (what)?

* Tên đề tài.
* Mô tả trang web:

+ Mô tả layout, kể cả giao diện hộp thoại hiện lên.

+ Input và output là gì mỗi khi khách hàng yêu cầu sau đó xử lí rồi đưa ra output tương ứng.

Làm như thế nào (How)?

- Phân công công việc liệt kê thành list trên trello

- Lên timeplan cho công việc mỗi tuần và tạo list công việc trên trello, sau khi làm xong công việc thì từng cá nhân tick vô từng công việc đã hoàn thành và xác nhận trên slack.

Cần gì để làm?

- Dự tính kinh phí

- Hệ thống: Các công cụ hỗ trợ như trello, slack..

Mô hình hóa: BPMN

Thiết kế cơ sở dữ liệu: ERD, PDM

Tìm hiểu công nghệ:

- Wordpress : Nếu không thích code <https://vi.wikipedia.org/wiki/WordPress>

- Bootstrap: html5, css3 để tạo layout tĩnh và cần phải code.

Cài đặt (Setting):

- Demo

- Test (Sau khi hoàn thành xong ta tiến hành chạy thử)

Nội dung:

* Các thành viên tìm hiểu về code HTML, CSS, BOOTSTRAP theo tài liệu đã được chia sẽ.

2. Thảo luận về việc bàn giao công việc tuần trước.

Địa điểm: Họp online trên Messanger của nhóm.

Thời gian bắt đầu: 20:00h, ngày 5/ 04/ 2019 Thời gian kết thúc: 21:00, ngày 5/ 04/ 2019.

**2. Kết quả buổi họp**

1. Nhiệm vụ được PM giao cho mỗi thành viên và mỗi thành viên đều chấp đồng ý nhận nhiệm vụ.

2. Bàn giao đầy đủ công việc tuần trước.

**3. Bảng đánh giá công việc tuần trước**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Những khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | 18120655 | Thực hiên tạo web đơn giản. | Websites hoàn thành tốt. | Thiết đặt giao diện. |  |
| 2 | 18120641 | Tìm hiểu về Bootraps | Hiểu được cách vận hành. | Khó để hiểu đầy đủ cách vận hành của Bootstraps |  |
| 3 | 18120644 | Tìm hiểu về Bootraps, viết báo cáo. | Báo cáo chi tiết, hiểu được cách vận hành. | Khó để hiểu đầy đủ cách vận hành của Bootstraps |  |
| 4 | 18120649 | Tìm hiểu về Bootraps | Hiểu được cách vận hành. | Khó để hiểu đầy đủ cách vận hành của Bootstraps |  |
| 5 | 18120654 | Tìm hiểu về Bootraps, viết báo cáo. | Hiểu được cách vận hành, tổng hợp tài liệu đầy đủ. | Khó để hiểu đầy đủ cách vận hành của Bootstraps |  |

# 4. Bảng phân công công việc tuần sau

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | 18120655 | Tổng hợp làm slide và thuyết trình. Edit logo & ảnh bìa cho trang web, code Layout demo, làm sơ đồ BPM cho website. | Khi cuộc họp kết thúc | Deadline: 20h 14/04/2019 | Tổng hợp và làm slize, thiết kế xong logo và ảnh bìa. Gửi code và ảnh chụp màn hình layout. |
| 2 | 18120641 | Sơ đồ PDM cho website, code Layout demo | Khi cuộc họp kết thúc | Deadline: 20h 12/04/2019 | Báo cáo chi tiết vào file\*.doc. Gửi code và ảnh chụp màn hình layout. |
| 3 | 18120644 | Báo cáo công việc hàng tuần. Tìm hiểu về Bootstrap. code Layout demo | Khi cuộc họp kết thúc | Deadline: 20h 13/04/2019 | Báo cáo chi tiết kết quả tìm kiếm được, báo cáo đầy đủ nội dung cuộc họp. Gửi code và ảnh chụp màn hình layout. |
| 4 | 18120649 | Báo cáo về quy trình Scrum (1), code Layout demo (2). | Khi cuộc họp kết thúc | Deadline: 20h 06/04/2019(1) và 12/04/2019(2) | Báo cáo chi tiết vào file\*.doc. Gửi code và ảnh chụp màn hình layout. |
| 5 | 18120654 | Báo cáo công việc, code Layout demo. | Khi cuộc họp kết thúc | Deadline: 20h 12/04/2019 | Báo cáo chi tiết vào file\*.doc, tổng hợp nội dung báo cáo. Gửi code và ảnh chụp màn hình layout. |